МАРТІВСЬКА  ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

ПЕЧЕНІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

62820,с.Мартова,вул.Харківська,2 тел. 63 – 3 – 92

e-mail: mart_zoch@mail.ru

НАКАЗ

01.08 .2016			           						№ 70

Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 17.05.2016 № 72  «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів  соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період  2016/2017 років» наказу відділу освіти Печенізької РДА від 16.06. 2016 № 177, з метою своєчасної підготовки матеріальної-технічної бази навчальних закладів  відділом освіти Печенізької районної державної адміністрації  здійснюється робота щодо підготовки навчальних закладів району до початку нового навчального року та їх стабільної роботи в опалювальному сезоні 2016-2017років.

До роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років заплановано підготувати будівлі та споруди: 6 дошкільних навчальних закладів, 4 загальноосвітніх навчальних закладів, 2 позашкільних навчальних закладів району.

З метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

НАКАЗУЮ:

1. Забезпечити виконання заходів щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років (додаються).

Відповідно до визначених термінів

2. Копії наказів щодо підготовки навчальних закладів до роботи в новому навчальному році та в осінньо-зимовий період 2016-2017 років надати до відділу освіти Печенізької районної державної адміністрації

До 21.06.2016

3. Завідуючому господарством Долженкову М.М. здійснити моніторинг за проведення ремонтних робіт у навчальних закладах.

До 10.08.2016

.

.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора школи                                      Т.П. Костоглодова

З наказом ознайомлені:

Долженков М.М.

Додаток

до наказу відділу освіти

Печенізької районної

державної адміністрації

від 16.06.2016 №  177

Заходи щодо підготовки навчальних закладів до нового навчального року

та до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Підготувати наказ школи до початку нового навчального року та роботи в осінньо – зимовий період 2016-2017р, розробити заходи. | 21.06.2015 | Адміністрація закладу |
| 2 | Забезпечити виконання планів ремонтних робіт навчальними закладами району | До 15.08.2016 | Адміністрація закладу |
| 3 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 | До 21.08.2016 | Адміністрація закладу |
| 4 | Забезпечити корегування наявних енергетичних паспортів та розробку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2016-2017 роки | До 10.08.2016 | Адміністрація закладу |
| 5 | Забезпечити встановлення приладів обліку енергоносіїв у навчальних закладах в разі потреби | До 21.08.2016 | Адміністрація закладу |
| 6 | Забезпечити придбання та завезення палива на опалювальний сезон 2016-2017років у межах виділених лімітів | До 15.09.2016 | Адміністрація закладу |
| 7 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації об'єктів | Постійно | Адміністрація закладу |
| 8 | Організувати контроль за об’єктами, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Адміністрація закладу |
| 9 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій горищних приміщень | Відповідно до вимог чинного законодавства | Адміністрація закладу |
| 11 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 05.08.2016 | Адміністрація закладу |
| 12 | Завершити роботу із забезпечення школи первинними засобами пожежогасіння | До 10.08.2016 | Адміністрація закладу |
| 13 | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях. | До 05.08.2016 | Адміністрація закладу |
| 14 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою. | До 10.08.2016 | Адміністрація закладу |
| 15 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 10.08.2016 | Адміністрація закладу |
| 16 | Провести випробування спортивних снарядів та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації | До 10.08.2016 | Адміністрація закладу |
| 17 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на початок проведення занять | До 10.08.2016 | Адміністрація закладу |
| 18 | Здійснити поточні ремонти приміщень котелень | До 22.08.2016 | Адміністрація закладу |

Долженков М.М.